**GRAFIC DE LIVRARE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Etapă** | **Livrabil** | **Termen maximal de finalizare** | **Valoare totală servicii**  **Lei (fără TVA)** |
| 1 | Analiză și proiectare fluxuri de lucru pentru serviciile electronice solicitate | Raport de analiză și proiectare | 3 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului  **11.12.2019** | 115.200,00 |
| 2 | Livrare și instalare licențe și echipamente (self-service) | Pachet licențe platformă integrată pentru servicii electronice (1 licență platfomă integrată pentru servicii electronice, 1 licență aplicație semnătură electronică, 1 licență aplicație plată electronică, 1 licență aplicație pentru managementul fluxurilor de lucru și activităților aferente serviciilor electronice, 1 licență aplicație securitate servicii electronice pentru asigurarea compleanței cu GDPR) – 1 set  Terminal self-service – 2 bucăți  Licență terminal self-service – 2 bucăți  Raport de instalare licențe și hardware | 3 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului  **11.12.2019** | 886.800,00 |
| 3 | Configurare aplicații software, dezvoltare funcționalități de integrare între aplicațiile implementate în proiect, implementare pe infrastructura beneficiarului | Raport de implementare | 10 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului  **09.07.2020** | 345.600,00 |
| 4 | Testare tehnică și funcțională a sistemului integrat, conform cerințelor caietului de sarcini și a detaliilor de proiectare în cadrul etapei de analiză | Raport de testare | 12 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului, dar nu mai târziu de 30.11.2020  **10.09.2019** | 57.600,00 |
| 5 | Tranziție în producție: suport pentru operaționalizarea sistemului informatic | Raport de suport tehnic | 14 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului, dar nu mai târziu de 30.11.2020  **08.10.2019** | 57.600,00 |
| 6 | Instruirea utilizatorilor și administratorilor sistemului | Manual de utilizare  Raport de instruire | 13 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului, dar nu mai târziu de 30.11.2020  **05.11.2019** | 19.200,00 |