PLAN DE ACŢIUNE

În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal

PENTRU « Realizarea unui bloc de locuinte cu destinatia specialisti din sanatate in incinta Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Municipiul Hunedoara ».

Generat de imobilul     Identificat prin  CF NR . 71853 Hunedoara cad 71853

Beneficiar MUNICIPIUL  HUNEDOARA

| Nr. Crt. | Obiective de utilitate publica | Implementare Investitie publica, efectuare operatiuni cadastrale si notariale |
| --- | --- | --- |
|  | Denumire obiective de utilitate publica, Operatiuni cadastrale si notariale | Evaluare estimativa costuri | Responsabil solicitare finantare | Etape de realizare a investitiilor si operatiunilor cadastrale/notariale -perioada preconizata- |
| 1 | Operatiuni cadastrale si notariale | - | - | - |
| 2 | CONSTRUIRE BLOC A.N.L. | 1 600 000 euro | A.N.L.. | Obtinere autorizatie de construire pt.BLOC 2023-2024 Realizare constructie/receptie 2024 Inscriere constructie 2024 |
| 3 | Infrastructura, loc de joaca copii, imprejmuire, ziduri de sprijin, zone verzi | 100 000 euro | Primăria Municipiului Hunedoara | Obtinere autorizatie de construire retele 2023-2024 Realizare /receptie 2024 |

Nota

Evaluarea costului s-a facut conform HGR 363/2010-anexa la standard Standarde de cost pentru investitii finantate din fonduri publice

│

Primăria Municipiului Hunedoara,                                                                                                                         Investitor,

Primar,                                                                                                                       Primăria Municipiului Hunedoara,

..............................................................

Intocmit,

Sef. proiect arh. Popa Ilie Ilisie

.................................

Observaţie: Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.U.Z. şi cu stabilirea responsabilităţii pentru fiecare acţiune în parte.